🚀 KẾ HOẠCH: WEBSITE HỌC TIN HỌC TÍCH HỢP AI & TRÒ CHƠI

Tổng quan dự án: Xây dựng nền tảng học lập trình qua 3 game tương tác (Quiz Visau, Code Puzzle, Challenge Mode) với AI đánh giá năng lực thực, cá nhân hóa lộ trình học, và hệ thống "Bản đồ Leo núi Tri thức" tạo động lực.

Công nghệ: Google Apps Script + Sheets + Gemini AI.

Đối tượng: Học sinh THCS - THPT.

📦 PHẦN 1: CHUẨN BỊ NỘI DUNG & THIẾT KẾ

A. XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI

1. Lập Danh Sách Chủ Đề (Topics)

📋 Công việc:

- Xác định 8-12 chủ đề Tin học nền tảng cho học sinh lớp 8-11.

- Sắp xếp theo lộ trình từ dễ đến khó.

🗂 Cấu trúc bảng Topics (Google Sheets):

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| topicId | TEXT | Mã chủ đề (TOP001...) | TOP001 |
| title | TEXT | Tên chủ đề | "Thuật toán là gì?" |
| description | TEXT | Mô tả ngắn | "Tìm hiểu khái niệm thuật toán..." |
| category | TEXT | Phân loại | "Fundamental", "Programming", "Logic" |
| order | NUMBER | Thứ tự học | 1, 2, 3... |
| iconUrl | TEXT | Link icon minh họa | URL hình ảnh |
| estimatedTime | NUMBER | Thời gian ước tính (phút) | 45 |
| prerequisiteTopics | TEXT | Chủ đề tiên quyết | "TOP001,TOP002" |

💡 Gợi ý chủ đề:

- Thuật toán là gì?

- Biến và kiểu dữ liệu

- Toán tử và biểu thức

- Câu lệnh điều kiện (If-Else)

- Vòng lặp (For, While)

- Mảng và danh sách

- Hàm (Function)

- Xử lý chuỗi (String)

- Thuật toán tìm kiếm

- Thuật toán sắp xếp

- Tư duy phân tích bài toán

- Debug và tối ưu code

2. Tạo Câu Hỏi GAME 1 - QUIZ VISAU

📋 Công việc:

- Mỗi chủ đề cần 30-50 câu hỏi trắc nghiệm.

- Tỷ lệ độ khó: Dễ (40%) - Trung bình (40%) - Khó (20%).

- Yêu cầu: Mỗi câu phải có phần giải thích chi tiết.

🗂 Cấu trúc bảng MCQ_Questions (Google Sheets):

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| questionId | TEXT | Mã câu hỏi | MCQ001 |
| topicId | TEXT | Thuộc chủ đề nào | TOP001 |
| questionText | TEXT | Nội dung câu hỏi | "Thuật toán là gì?" |
| optionA | TEXT | Đáp án A | "Một chương trình máy tính" |
| optionB | TEXT | Đáp án B | "Một chuỗi bước giải quyết vấn đề" |
| optionC | TEXT | Đáp án C | "Một ngôn ngữ lập trình" |
| optionD | TEXT | Đáp án D | "Một phần mềm" |
| correctAnswer | TEXT | Đáp án đúng | "B" |
| explanation | TEXT | Giải thích chi tiết | "Thuật toán là chuỗi các bước logic..." |
| difficulty | TEXT | Độ khó | "Easy", "Medium", "Hard" |
| hint | TEXT | Gợi ý | "Hãy nghĩ về công thức nấu ăn" |
| points | NUMBER | Điểm thưởng | 10 (Easy), 20 (Medium), 30 (Hard) |
| relatedTopics | TEXT | Chủ đề liên quan | "TOP002,TOP003" |
| imageUrl | TEXT | Hình minh họa | URL hoặc để trống |
| timeLimit | NUMBER | Giới hạn thời gian (s) | 30, 45, 60 |
| aiPromptTemplate | TEXT | Template AI giải thích | "Giải thích cho học sinh lớp 9..." |

📝 Quy tắc viết câu hỏi:

- Câu dễ (Easy): Định nghĩa, khái niệm cơ bản, nhận dạng cú pháp.

- Câu trung bình (Medium): Phân tích logic, dự đoán kết quả, so sánh.

- Câu khó (Hard): Tổng hợp kiến thức, tìm lỗi, tối ưu hóa.

Ví dụ cụ thể:

Câu dễ:

Plaintext

Câu hỏi: "Trong Python, lệnh nào dùng để in ra màn hình?"

A. echo   B. print   C. write   D. display

Đáp án: B

Giải thích: "Hàm print() trong Python được sử dụng để xuất dữ liệu ra màn hình console. Ví dụ: print('Hello World')"

Câu trung bình:

Plaintext

Câu hỏi: "Đoạn code sau in ra kết quả gì?

x = 5

y = 2

print(x // y)"

A. 2.5    B. 2       C. 3       D. Lỗi

Đáp án: B

Giải thích: "Toán tử // là phép chia lấy phần nguyên. 5 chia 2 được 2 dư 1, nên kết quả là 2."

3. Tạo Câu Hỏi GAME 2 - CODE PUZZLE

📋 Công việc:

- Mỗi chủ đề cần 15-25 puzzle.

- 3 dạng: Sắp xếp code, Đoán output, Sửa lỗi.

🗂 Cấu trúc bảng Code_Puzzles (Google Sheets):

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| puzzleId | TEXT | Mã puzzle | PUZ001 |
| topicId | TEXT | Thuộc chủ đề | TOP004 |
| puzzleType | TEXT | Loại puzzle | "ARRANGE", "PREDICT_OUTPUT", "FIX_BUG" |
| title | TEXT | Tiêu đề | "Sắp xếp code tính tổng" |
| description | TEXT | Yêu cầu | "Sắp xếp các dòng code sau để tính tổng từ 1 đến 10" |
| codeBlocks | JSON | Các khối code | ["total = 0", "for i in range(1, 11):", " total += i", "print(total)"] |
| correctOrder | JSON | Thứ tự đúng | [1, 2, 3, 4] hoặc ["0", "1", "2", "3"] |
| correctAnswer | TEXT | Đáp án (Output/Fix) | "55" hoặc mã dòng cần sửa |
| buggyLine | NUMBER | Dòng bị lỗi | 2 |
| fixedCode | TEXT | Code đã sửa | "for i in range(1, 11):" |
| explanation | TEXT | Giải thích | "Vòng lặp for chạy từ 1 đến 10..." |
| difficulty | TEXT | Độ khó | "Easy", "Medium", "Hard" |
| hints | JSON | Danh sách gợi ý | ["Gợi ý 1...", "Gợi ý 2..."] |
| points | NUMBER | Điểm thưởng | 15, 25, 40 |

🧩 Chi tiết 3 dạng Puzzle:

- ARRANGE (Sắp xếp code):

  - Cho 4-8 dòng code bị xáo trộn.

  - Người học kéo thả sắp xếp đúng thứ tự.

  - Có dòng thừa (distractor) để tăng độ khó.

- PREDICT_OUTPUT (Đoán kết quả):

  - Cho 1 đoạn code hoàn chỉnh.

  - Người học chọn/nhập kết quả chương trình.

  - Có 4 đáp án lựa chọn.

- FIX_BUG (Sửa lỗi):

  - Cho 1 đoạn code có lỗi, đánh dấu dòng bị lỗi.

  - Người học chọn cách sửa đúng từ 3-4 options.

4. Tạo Thử Thách GAME 3 - CHALLENGE MODE

📋 Công việc:

- Mỗi chủ đề có 1-2 challenge tổng hợp.

- Kết hợp nhiều dạng câu hỏi, có điều kiện mở khóa.

🗂 Cấu trúc bảng Challenges (Google Sheets):

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| challengeId | TEXT | Mã thử thách | CHL001 |
| topicId | TEXT | Thuộc chủ đề | TOP005 |
| title | TEXT | Tên thử thách | "Vòng lặp Master" |
| description | TEXT | Mô tả | "Hoàn thành 5 bài toán về vòng lặp" |
| difficulty | TEXT | Độ khó | "Medium", "Hard", "Expert" |
| unlockCondition | JSON | Điều kiện mở | {"minQuizScore": 70, "minPuzzleCompleted": 10} |
| questionList | JSON | Danh sách câu hỏi | ["MCQ015", "PUZ008", "MCQ020", "CHL_Q01"] |
| timeLimit | NUMBER | Giới hạn thời gian (phút) | 20 |
| passingScore | NUMBER | Điểm đạt | 80 |
| maxAttempts | NUMBER | Số lần thử tối đa | 3 |
| rewards | JSON | Phần thưởng | {"points": 200, "badge": "Loop Master"} |
| story | TEXT | Cốt truyện mini | "Bạn phải giúp robot vượt qua mê cung..." |

🗂 Bảng phụ Challenge_Questions (Câu hỏi riêng cho Challenge):

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| questionId | TEXT | CHL_Q001, CHL_Q002... |
| challengeId | TEXT | Thuộc challenge nào |
| questionType | TEXT | "MCQ", "CODE", "ESSAY" (tự luận ngắn) |
| content | TEXT | Nội dung câu hỏi |
| answer | TEXT/JSON | Đáp án |
| aiGradingPrompt | TEXT | Prompt để AI chấm (nếu tự luận) |

B. THIẾT KẾ UI/UX - FIGMA

5. Thiết Kế Wireframe & Mockup

📋 Công việc:

- Tạo file Figma cho toàn bộ giao diện, thiết kế responsive (mobile-first).

- Chuẩn bị assets (icon, hình ảnh, animation).

📱 Danh sách màn hình chi tiết:

- Trang Landing Page: Hero section, Giới thiệu 3 game modes, Testimonials, Footer.

- Trang Đăng nhập / Đăng ký: Form Google, Loading state, Error messages.

- Dashboard chính: Sidebar menu, Bản đồ leo núi (mini), Tiến độ, Thông báo.

- Trang Danh Sách Topics: Grid/list chủ đề, Progress bar, Trạng thái Locked/Unlocked.

- Trang GAME 1 - Quiz Visau: Câu hỏi + 4 đáp án, Timer, Hint, Kết quả từng câu (Giải thích AI).

- Trang GAME 2 - Code Puzzle:

  - Sắp xếp: Drag & drop zone.

  - Đoán output: Input/Choice.

  - Sửa lỗi: Highlight code + Options.

- Trang GAME 3 - Challenge Mode: Card thử thách, Unlock reqs, In-game story, Kết quả tổng hợp.

- Trang Notebook: List kiến thức đã lưu, Filter, Search.

- Trang Leaderboard - Bản Đồ Leo Núi:

  - Hình ảnh núi 5 cấp độ (Chân núi -> Đỉnh cao nhất).

  - Avatar người dùng, Top 10 leaderboard, Filter thời gian.

- Trang Profile: Avatar, Level, Stats (Số câu, Tỉ lệ đúng, Streak), Settings.

- Chatbot AI (Floating Widget): Icon chat, Popup window, History, Typing indicator.

🎨 Hệ thống thiết kế (Design System):

- Màu sắc:

  - 🟦 Primary: Xanh dương #2563EB (Tin học, công nghệ)

  - 🟧 Secondary: Cam #F59E0B (Năng lượng, động lực)

  - 🟩 Success: Xanh lá #10B981

  - 🟥 Error: Đỏ #EF4444

  - ⬜ Neutral: Xám #6B7280 / Trắng #FFFFFF / Xám nhạt #F9FAFB

- Typography:

  - Font chữ: Inter, Roboto, hoặc Nunito.

  - Code font: Fira Code, JetBrains Mono.

- Assets: Icon 12 topics, Minh họa bản đồ núi (5 tầng), Badges (10-15 loại), Illustrations.

🛠️ PHẦN 2: THIẾT KẾ DATABASE & HỆ THỐNG XÁC THỰC

C. THIẾT KẾ CẤU TRÚC GOOGLE SHEETS (DATABASE)

6. Tạo File Google Sheets Master

📌 Công việc:

- Tạo 1 file Google Sheets chính tên: QuizGame_DB_Master.

- Tạo các sheet con theo cấu trúc database bên dưới.

- Thiết lập validation và format cho từng cột.

📂 DANH SÁCH CÁC SHEET CẦN TẠO:

Sheet 1: Users (Thông tin người dùng)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| userId | TEXT | ID người dùng | USR001 | Primary Key, tự động tạo |
| googleId | TEXT | Google Account ID | 1234567890 | Từ Google OAuth |
| email | TEXT | Email đăng nhập | student@gmail.com | Unique |
| displayName | TEXT | Tên hiển thị | Nguyễn Văn A | Từ Google Profile |
| avatarUrl | TEXT | Link avatar | https://... | Từ Google Profile |
| role | TEXT | Vai trò | "student", "admin" | Mặc định: student |
| level | TEXT | Cấp độ hiện tại | "Newbie", "Basic"... | Mặc định: Newbie |
| totalPoints | NUMBER | Tổng điểm tích lũy | 1250 | Mặc định: 0 |
| currentStreak | NUMBER | Số ngày học liên tục | 5 | Mặc định: 0 |
| longestStreak | NUMBER | Chuỗi ngày dài nhất | 12 | Mặc định: 0 |
| lastActiveDate | DATE | Ngày hoạt động gần nhất | 30/11/2025 | Auto update |
| createdAt | TIMESTAMP | Ngày đăng ký | 01/11/2025 10:30:00 | Auto |
| isActive | BOOLEAN | Tài khoản còn hoạt động | TRUE | Mặc định: TRUE |
| mountainPosition | NUMBER | Vị trí trên núi (1-5) | 2 | 1=Chân núi, 5=Đỉnh |
| totalQuizAnswered | NUMBER | Tổng số câu quiz | 150 | Mặc định: 0 |
| totalPuzzleSolved | NUMBER | Tổng số puzzle giải | 45 | Mặc định: 0 |
| totalChallengeCompleted | NUMBER | Số challenge xong | 3 | Mặc định: 0 |

Data Validation:

- email: Email format.

- role: List = ["student", "admin"].

- level: List = ["Newbie", "Basic", "Intermediate", "Advanced"].

- mountainPosition: Number between 1-5.

Sheet 2: Topics (Bổ sung từ Phần A.1)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| isLocked | BOOLEAN | Khóa/Mở chủ đề | FALSE |
| unlockCondition | JSON TEXT | Điều kiện mở khóa | {"requiredTopics": ["TOP001"], "minLevel": "Basic"} |
| createdBy | TEXT | Admin tạo | ADM001 |
| createdAt | TIMESTAMP | Ngày tạo | 01/11/2025 |
| updatedAt | TIMESTAMP | Ngày cập nhật | 15/11/2025 |

Sheet 3, 4, 5: MCQ_Questions, Code_Puzzles, Challenges

(Giữ nguyên cấu trúc đã mô tả chi tiết ở Phần A.2, A.3, A.4)

Sheet 6: User_Progress (Tiến độ học tập)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| progressId | TEXT | ID tiến độ | PRG001 |
| userId | TEXT | ID người học | USR001 |
| topicId | TEXT | Chủ đề đang học | TOP003 |
| quizCompleted | NUMBER | Số câu quiz xong | 25 |
| quizCorrect | NUMBER | Số câu đúng | 20 |
| quizAccuracy | NUMBER | Độ chính xác (%) | 80 |
| puzzleCompleted | NUMBER | Số puzzle đã giải | 12 |
| puzzleCorrect | NUMBER | Số puzzle đúng | 10 |
| challengeAttempts | NUMBER | Số lần thử challenge | 2 |
| challengePassed | BOOLEAN | Đã qua challenge | FALSE |
| topicStatus | TEXT | Trạng thái | "in_progress", "completed", "not_started" |
| currentDifficulty | TEXT | Độ khó hiện tại | "Easy", "Medium", "Hard" |
| estimatedLevel | TEXT | Trình độ AI ước tính | "Basic" |
| weakPoints | JSON TEXT | Điểm yếu | ["Vòng lặp lồng nhau", "Đệ quy"] |
| lastQuestionId | TEXT | Câu hỏi cuối cùng | MCQ045 |
| lastActivityDate | TIMESTAMP | Hoạt động gần nhất | 30/11/2025 14:20:00 |
| startedAt | TIMESTAMP | Bắt đầu học | 20/11/2025 |
| completedAt | TIMESTAMP | Hoàn thành | NULL hoặc 28/11/2025 |

Sheet 7: Answer_History (Lịch sử trả lời)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| historyId | TEXT | ID lịch sử | HIS001 |
| userId | TEXT | Người trả lời | USR001 |
| questionId | TEXT | Câu hỏi | MCQ025 |
| questionType | TEXT | Loại câu hỏi | "MCQ", "PUZZLE", "CHALLENGE" |
| topicId | TEXT | Thuộc chủ đề | TOP003 |
| userAnswer | TEXT/JSON | Câu trả lời của user | "B" hoặc JSON puzzle |
| correctAnswer | TEXT/JSON | Đáp án đúng | "B" |
| isCorrect | BOOLEAN | Đúng/Sai | TRUE |
| timeTaken | NUMBER | Thời gian (giây) | 25 |
| pointsEarned | NUMBER | Điểm nhận được | 10 |
| hintUsed | BOOLEAN | Có dùng gợi ý | FALSE |
| attemptNumber | NUMBER | Lần thử thứ mấy | 1 |
| difficulty | TEXT | Độ khó câu hỏi | "Medium" |
| answeredAt | TIMESTAMP | Thời điểm trả lời | 30/11/2025 10:15:30 |
| aiExplanation | TEXT | Giải thích từ AI | "Đáp án đúng vì..." |
| sessionId | TEXT | Phiên học | SES_20251130_001 |

Sheet 8: User_Notebooks (Ghi chú kiến thức)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| noteId | TEXT | ID ghi chú | NOT001 |
| userId | TEXT | Chủ nhân | USR001 |
| topicId | TEXT | Chủ đề liên quan | TOP003 |
| questionId | TEXT | Từ câu hỏi nào | MCQ025 |
| title | TEXT | Tiêu đề | "Vòng lặp for trong Python" |
| content | TEXT | Nội dung | User tự viết hoặc copy từ AI |
| tags | TEXT | Tags | "python, loop, basic" |
| isImportant | BOOLEAN | Đánh dấu quan trọng | FALSE |
| createdAt | TIMESTAMP | Ngày tạo | 28/11/2025 16:45:00 |
| updatedAt | TIMESTAMP | Ngày sửa | 29/11/2025 10:20:00 |
| viewCount | NUMBER | Số lần xem lại | 5 |
| lastViewedAt | TIMESTAMP | Xem lại lần cuối | 30/11/2025 09:00:00 |

Sheet 9: Achievements (Định nghĩa thành tựu)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| achievementId | TEXT | ID thành tựu | ACH001 |
| title | TEXT | Tên thành tựu | "Người mới khởi đầu" |
| description | TEXT | Mô tả | "Hoàn thành 10 câu quiz đầu tiên" |
| iconUrl | TEXT | Icon badge | URL |
| category | TEXT | Loại | "quiz", "puzzle", "streak"... |
| condition | JSON TEXT | Điều kiện đạt | {"type": "quiz_count", "value": 10} |
| points | NUMBER | Điểm thưởng | 50 |
| rarity | TEXT | Độ hiếm | "Common", "Rare", "Epic", "Legendary" |

Ví dụ thành tựu:

- ACH001: "Người mới khởi đầu" (Quiz 10 câu).

- ACH002: "Quiz Master" (50 câu đúng liên tiếp).

- ACH004: "Marathon" (Học 7 ngày liên tục).

- ACH005: "Đỉnh chinh phục" (Xong tất cả topics).

Sheet 10: User_Achievements (Thành tựu của user)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| userAchievementId | TEXT | ID | UAC001 |
| userId | TEXT | Người đạt được | USR001 |
| achievementId | TEXT | Thành tựu nào | ACH001 |
| unlockedAt | TIMESTAMP | Ngày mở khóa | 25/11/2025 18:30:00 |
| isViewed | BOOLEAN | Đã xem chưa | TRUE |
| viewedAt | TIMESTAMP | Xem lúc nào | 25/11/2025 19:00:00 |

Sheet 11: Leaderboard (Bảng xếp hạng)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| rank | NUMBER | Hạng | 1 |
| userId | TEXT | ID user | USR005 |
| displayName | TEXT | Tên hiển thị | Nguyễn Văn A |
| avatarUrl | TEXT | Avatar | URL |
| totalPoints | NUMBER | Tổng điểm | 2500 |
| mountainPosition | NUMBER | Vị trí núi | 4 |
| level | TEXT | Cấp độ | "Advanced" |
| lastUpdated | TIMESTAMP | Cập nhật lúc | 30/11/2025 23:59:59 |

Sheet 12: AI_Evaluations (Đánh giá từ AI)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| evaluationId | TEXT | ID đánh giá | EVA001 |
| userId | TEXT | User | USR001 |
| topicId | TEXT | Chủ đề | TOP003 |
| evaluationType | TEXT | Loại đánh giá | "topic_completion", "daily_review" |
| accuracyScore | NUMBER | Điểm chính xác (0-100) | 85 |
| speedScore | NUMBER | Điểm tốc độ | 70 |
| consistencyScore | NUMBER | Điểm nhất quán | 90 |
| overallScore | NUMBER | Điểm tổng | 82 |
| estimatedLevel | TEXT | Trình độ ước tính | "Intermediate" |
| strengths | JSON TEXT | Điểm mạnh | ["Xử lý vòng lặp", "Logic"] |
| weaknesses | JSON TEXT | Điểm yếu | ["Đệ quy", "Thuật toán"] |
| recommendations | JSON TEXT | Gợi ý học tập | ["Ôn lại TOP005", "Làm puzzle khó"] |
| aiResponse | TEXT | Full Response từ AI | JSON response |

Sheet 13: Chat_History (Lịch sử chat AI)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| chatId | TEXT | ID chat | CHT001 |
| userId | TEXT | Người chat | USR001 |
| userMessage | TEXT | Tin nhắn user | "Giải thích về vòng lặp for?" |
| aiResponse | TEXT | Trả lời từ AI | "Vòng lặp for dùng để..." |
| context | JSON TEXT | Ngữ cảnh | {"topicId": "TOP003"} |
| sentimentScore | NUMBER | Cảm xúc (-1 đến 1) | 0.8 |
| isHelpful | BOOLEAN | User đánh giá tốt | TRUE |
| createdAt | TIMESTAMP | Thời gian chat | 30/11/2025 11:20:00 |

Sheet 14: System_Logs (Log hệ thống)

| Cột | Kiểu dữ liệu | Mô tả | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| logId | TEXT | ID log | LOG001 |
| timestamp | TIMESTAMP | Thời gian | 30/11/2025 10:00:00 |
| level | TEXT | Mức độ | "INFO", "WARNING", "ERROR" |
| category | TEXT | Phân loại | "auth", "quiz", "database" |
| userId | TEXT | User liên quan | USR001 |
| action | TEXT | Hành động | "login", "answer_question" |
| details | JSON TEXT | Chi tiết | {"ip": "192.168.1.1"} |
| errorMessage | TEXT | Lỗi (nếu có) | "API timeout" |

7. Setup Google Sheets Master

Các bước thực hiện:

- Tạo file: Tạo file QuizGame_DB_Master trong Google Drive. Lưu ID file vào config.

- Tạo Sheet con: Tạo đủ 14 sheet với tên chính xác như trên.

- Tạo Header: Dòng 1 là tên cột (Format: Bold, nền xanh nhạt).

- Data Validation:

  - Email: Text contains "@".

  - Enum fields (role, level...): List from range.

  - Number: Greater than 0.

  - Date: Format Date time.

- Bảo mật (Protect): Sheet quan trọng (Users, Answer_History) chỉ cho phép Apps Script edit.

- Named Ranges: Đặt tên range (VD: Users = Sheet Users!A:Z) để code dễ đọc.

D. HỆ THỐNG ĐĂNG NHẬP & XÁC THỰC

8. Cấu Hình Google OAuth 2.0

📌 Công việc: Setup Google Cloud Project, Enable API, Cấu hình OAuth consent, Lấy credentials.

- Tạo Google Cloud Project:

  - Truy cập Console, tạo project QuizGame-Learning-Platform.

- Enable APIs:

  - Google Sheets API, Google Drive API, Google+ API, Gemini API (hoặc Vertex AI).

- Cấu hình OAuth Consent Screen:

  - App name: "Quiz Game - Học Tin Học".

  - Scopes: .../auth/userinfo.email, .../auth/userinfo.profile, .../auth/spreadsheets.

- Tạo OAuth 2.0 Client ID:

  - Type: Web application.

  - Origins: https://script.google.com + URL Web App.

  - Redirect URIs: https://script.google.com/macros/d/{SCRIPT_ID}/usercallback.

- Lấy Credentials: Download JSON, lưu Client ID & Secret vào Apps Script Properties.

9. Xây Dựng Trang Đăng Nhập

📌 File: page_login.html

Giao diện:

- Logo + Slogan "Học lập trình qua trò chơi".

- Google Sign-In button (Google Identity Services).

- Loading spinner & Error display.

🔄 Flow Đăng nhập:

Plaintext

User click "Sign in with Google"

↓

Popup Google Sign-In -> User chọn tài khoản

↓

Google trả về Token + Profile

↓

Gửi token lên Apps Script Backend

↓

Backend verify token -> Kiểm tra DB (Users sheet)

├─ Có: Load user data

└─ Không: Tạo user mới (mặc định role "student", level "Newbie")

↓

Tạo Session Token ({userId}:{randomHash}:{expireTime})

↓

Client lưu token vào localStorage -> Redirect Dashboard

Thông tin lưu Session: Expire time 7 ngày. Mọi request sau đó gửi kèm token.

10. Middleware Xác Thực

📌 File: server/authMiddleware.gs

Các function chính:

- verifySession(token): Kiểm tra token hợp lệ/hết hạn. Trả về {success, userId}.

- requireAuth(handler): Wrapper cho function cần bảo mật. Nếu lỗi auth trả về 401.

- refreshToken(oldToken): Gia hạn session.

- logout(token): Xóa token khỏi Properties Service.

🔄 Flow kiểm tra Auth mỗi request:

Plaintext

Client gửi Request + SessionToken

↓

Server: verifySession(token)

↓

Token hợp lệ?

├─ ❌ Không: Return {error: "Unauthorized", code: 401}

└─ ✅ Có: Lấy userId -> Update lastActiveDate -> Execute Handler

11. Xử Lý User Profile & Settings

📌 File: page_profile.html

Các section hiển thị:

- Profile Header: Avatar, Tên, Level badge, Vị trí núi.

- Statistics Dashboard:

  - Tổng điểm, Số câu Quiz/Puzzle đã làm.

  - Độ chính xác trung bình.

  - Streak (Hiện tại / Dài nhất).

- Achievements: Grid badge đã unlock, hover xem mô tả.

- Learning History: Biểu đồ điểm số, Heatmap hoạt động.

- Settings: Goal hàng ngày, Theme, Language.

🔌 API Endpoints:

- GET /api/user/profile

- PUT /api/user/profile

- GET /api/user/statistics

- GET /api/user/achievements

- GET /api/user/learning-history

🎮 PHẦN 3: LOGIC GAME & TÍCH HỢP AI

E. XÂY DỰNG GAME 1 - QUIZ VISAU

12. Luồng Chơi Quiz

📌 Công việc:

- Xây dựng logic chọn câu hỏi phù hợp với trình độ user.

- Hiển thị câu hỏi, xử lý trả lời.

- Chấm điểm và gọi AI giải thích.

🔄 Flow chơi Quiz:

Đoạn mã

graph TD;

A[User chọn Topic] --> B[Load User_Progress];

B --> C[Xác định currentDifficulty];

C --> D{Query câu hỏi};

D -- "WHERE topicId, difficulty, NOT answered" --> E[Hiển thị: Câu hỏi + 4 Đáp án + Timer];

E --> F[User chọn đáp án A/B/C/D];

F --> G[Dừng Timer, tính timeTaken];

G --> H{So sánh Đáp án};

H -- Đúng --> I[Tính điểm + Bonus thời gian];

H -- Sai --> J[0 điểm];

I & J --> K[Lưu Answer_History];

K --> L[Update User_Progress & Users];

L --> M{Cần giải thích?};

M -- Sai hoặc Request --> N[Call AI sinh Explanation];

M -- Không --> O[Hiển thị Kết quả];

N --> O;

O --> P[Nút: Lưu kiến thức / Câu tiếp theo];

P --> Q{Kiểm tra tăng/giảm độ khó};

Q --> R[Lặp lại từ đầu];

(Mô tả chi tiết logic Query và Update như nội dung gốc)

🔌 API Endpoints:

- POST /api/quiz/start

  - Input: {userId, topicId}

  - Output: {sessionId, firstQuestion, difficulty}

- GET /api/quiz/question

  - Input: {userId, topicId, sessionId}

  - Output: {questionId, questionText, options, difficulty, timeLimit, hint}

- POST /api/quiz/answer

  - Input: {userId, questionId, userAnswer, timeTaken, hintUsed}

  - Output: {isCorrect, correctAnswer, pointsEarned, explanation}

- POST /api/quiz/save-note

  - Input: {userId, questionId, noteContent, tags}

  - Output: {success, noteId}

- GET /api/quiz/progress

  - Input: {userId, topicId}

  - Output: {totalAnswered, accuracy, currentDifficulty, nextMilestone}

13. Thuật Toán Adaptive Difficulty

📌 Công việc: Tự động điều chỉnh độ khó để đảm bảo không quá dễ hoặc quá khó.

⚙️ Logic điều chỉnh:

- Khởi tạo: User mới → Difficulty = "Easy".

- Tăng độ khó (Level Up):

  - 5 câu Easy đúng liên tiếp → Lên Medium.

  - 7 câu Medium đúng liên tiếp → Lên Hard.

  - Độ chính xác ≥ 80% (10 câu gần nhất) → Tăng 1 level.

- Giảm độ khó (Level Down):

  - 3 câu sai liên tiếp → Giảm 1 level.

  - Độ chính xác < 50% (10 câu gần nhất) → Giảm 1 level.

  - Thời gian TB > 80% timeLimit → Giảm 1 level.

- Tracking: Update User_Progress.currentDifficulty sau mỗi câu.

💻 Pseudo Code (Streak Calculation):

JavaScript

if (isCorrect) {

correctStreak += 1;

wrongStreak = 0;

if (currentDifficulty === "Easy" && correctStreak >= 5) {

currentDifficulty = "Medium";

correctStreak = 0;

} else if (currentDifficulty === "Medium" && correctStreak >= 7) {

currentDifficulty = "Hard";

correctStreak = 0;

}

} else {

wrongStreak += 1;

correctStreak = 0;

if (wrongStreak >= 3) {

if (currentDifficulty === "Hard") currentDifficulty = "Medium";

else if (currentDifficulty === "Medium") currentDifficulty = "Easy";

wrongStreak = 0;

}

}

F. XÂY DỰNG GAME 2 - CODE PUZZLE

14. Luồng Chơi Code Puzzle

📌 Công việc: Hiển thị 3 dạng puzzle, xử lý tương tác, chấm điểm.

🔄 Flow chơi Puzzle:

- User chọn Topic → Vào màn Code Puzzle.

- Chọn Puzzle Type (ARRANGE / PREDICT_OUTPUT / FIX_BUG).

- Load Puzzle: Query từ Code_Puzzles (phù hợp level, chưa giải).

- Hiển thị Interface theo Type:

🧩 Dạng 1: ARRANGE

- Hiển thị các khối code xáo trộn.

- Khu vực Drag & Drop.

- Nút "Check Answer".

🔮 Dạng 2: PREDICT_OUTPUT

- Code block (syntax highlight).

- 4 Options kết quả.

- Nút "Submit".

🐞 Dạng 3: FIX_BUG

- Code có highlight dòng lỗi.

- 3-4 Options cách sửa.

- Nút "Submit".

- Submit & Validate: So sánh với correctOrder, correctAnswer hoặc fixedCode.

- Kết quả: Tính điểm, lưu lịch sử, gọi AI giải thích (nếu sai/yêu cầu).

🔌 API Endpoints:

- GET /api/puzzle/list → {puzzles: [...]}

- GET /api/puzzle/get → {puzzle: {...}, hints: [...]}

- POST /api/puzzle/submit

  - Input JSON:

JSON

{

"userId": "...",

"puzzleId": "...",

"puzzleType": "ARRANGE",

"userAnswer": { "order": [2, 0, 1, 3] },

"timeTaken": 45,

"hintUsed": false

}

  - Output: {isCorrect, explanation, pointsEarned, correctSolution}

- GET /api/puzzle/hint → {hint: "..."}

15. Xử Lý Drag & Drop cho ARRANGE Puzzle

📌 Cấu trúc dữ liệu (JSON):

JSON

{

"puzzleId": "PUZ001",

"puzzleType": "ARRANGE",

"codeBlocks": [

"total = 0",

"for i in range(1, 11):",

"    total += i",

"print(total)",

"# Distractor: total = total + 1"

],

"correctOrder": [0, 1, 2, 3],

"distractors": [4]

}

🎨 Frontend & Validation:

- Render: Shuffle codeBlocks, hiển thị vùng "Available" và "Drop Zone".

- Interaction: Kéo thả giữa 2 vùng, sắp xếp lại trong Drop Zone.

- Validation: Server so sánh mảng index gửi lên với correctOrder. Kiểm tra không được chứa distractors.

- Feedback: Đúng (Xanh, Check ✓) / Sai (Đỏ, Highlight vị trí sai).

G. XÂY DỰNG GAME 3 - CHALLENGE MODE

16. Luồng Chơi Challenge

📌 Công việc: Quản lý điều kiện unlock, session challenge, tính điểm tổng.

🔄 Flow chi tiết:

- Check Unlock:

  - minQuizScore (Accuracy ≥ X).

  - minPuzzleCompleted (Số lượng ≥ Y).

  - requiredLevel.

- Start Challenge:

  - Hiển thị Story, Time limit, Passing score.

  - Tạo Session, Load danh sách câu hỏi (Shuffle).

- Loop Câu hỏi: Load câu hỏi (MCQ/Puzzle/Essay) → User làm → Validate tạm.

- Kết thúc & Tính điểm:

  - Total Score = Sum(Points).

  - Time Bonus = (TimeLimit - TimeTaken) * Rate.

  - Pass: Unlock rewards, Update Achievements, Mở challenge sau.

  - Fail: Giảm attempt, Show feedback.

- AI Evaluation: Gọi AI phân tích toàn diện performance, điểm mạnh/yếu, gợi ý.

🔌 API Endpoints:

- GET /api/challenge/list

- POST /api/challenge/start

- POST /api/challenge/submit-answer

- POST /api/challenge/complete

- POST /api/challenge/retry

17. Xử Lý Câu Tự Luận (Essay)

📌 Cấu trúc dữ liệu:

JSON

{

"questionId": "CHL_Q005",

"questionType": "ESSAY",

"content": "Giải thích sự khác biệt giữa vòng lặp for và while...",

"rubric": { "clarity": 30, "correctness": 40, "example": 30 },

"aiGradingPrompt": "Chấm bài luận... Đánh giá dựa trên: 1) Rõ ràng 2) Đúng đắn..."

}

🤖 Flow chấm bài AI:

- User Submit text.

- Server gọi Gemini API (UserAnswer + Prompt + Rubric).

- AI trả về JSON:

JSON

{

"score": 85,

"feedback": {

"clarity": "Rõ ràng (28/30)",

"correctness": "Đúng (38/40)",

"example": "Thiếu ví dụ (19/30)"

},

"suggestions": ["Thêm ví dụ while..."]

}

- Lưu Answer_History và hiển thị kết quả.

H. TÍCH HỢP AI - GEMINI

18. Setup Gemini API

1. Lấy API Key: Tại ai.google.dev.

2. Config Apps Script:

JavaScript

PropertiesService.getScriptProperties().setProperty('GEMINI_API_KEY', 'YOUR_KEY');

3. Service Functions (services/aiService.gs):

- callGeminiAPI(prompt, options): Wrapper gọi REST API.

- generateExplanation(question, answer, isCorrect): Sinh giải thích ngắn gọn (max 200 từ).

- gradeEssay(question, answer, rubric): Chấm điểm tự luận.

- evaluateUserPerformance(userId, topicId): Phân tích tổng hợp từ Answer_History.

- chatbot(userId, message, context): Trợ lý học tập context-aware.

19. Prompt Engineering (Templates)

Quản lý: Bảng AI_Prompt_Templates.

📝 Các Template mẫu:

1. Quiz Explanation (User Sai):

"Câu hỏi: {{questionText}} - Học sinh chọn: {{userAnswer}} - Đáp án đúng: {{correctAnswer}}.

Hãy giúp học sinh hiểu: 1. Tại sao sai? 2. Tại sao đúng? 3. Ví dụ minh họa. 4. Gợi ý.

Văn phong: Động viên, tập trung học hỏi."

2. Performance Evaluation:

"Dữ liệu: Tổng câu {{count}}, Đúng {{accuracy}}%, Lỗi lặp lại {{repeatedErrors}}...

Yêu cầu: 1. Đánh giá trình độ (Newbie/Basic...). 2. 3 Điểm mạnh. 3. 3 Điểm yếu. 4. 3 Gợi ý học tập.

Trả về JSON."

3. Chatbot Context-Aware:

"[System] Bạn là 'CodeBuddy'.

[Context] Học sinh {{name}} đang học {{topic}}. Câu hiện tại: {{question}}.

[Instruction] Trả lời ngắn gọn, gợi ý tư duy, không cho đáp án thẳng."

20. Tối Ưu Hóa & Caching

🚀 Chiến lược:

- Caching Explanation: Cache giải thích các câu MCQ tĩnh vào DB. Chỉ gọi AI khi chưa có cache hoặc cần giải thích lỗi sai cụ thể của user.

- Batch Processing: Gom các request evaluate, xử lý 1 lần cuối session thay vì gọi liên tục.

- Handle Rate Limits (Exponential Backoff):

JavaScript

function callAIWithRetry(prompt, maxRetries = 3) {

for (let i = 0; i < maxRetries; i++) {

try {

return callGeminiAPI(prompt);

} catch (error) {

if (error.code === 429) { // Rate limit

Utilities.sleep(Math.pow(2, i) * 1000);

} else { throw error; }

}

}

}

- Fallback: Sử dụng message mặc định hoặc database giải thích tĩnh nếu AI API lỗi.

Chào bạn, đây là PHẦN 4 của kế hoạch, tập trung vào các tính năng Gamification (Bảng xếp hạng, Thành tựu), Sổ tay kiến thức và Chatbot. Nội dung được trình bày lại chuyên nghiệp, giữ nguyên bản 100%.

🏆 PHẦN 4: LEADERBOARD, NOTEBOOK & CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG

I. HỆ THỐNG BẢNG XẾP HẠNG - BẢN ĐỒ LEO NÚI

21. Thiết Kế Bản Đồ Leo Núi Tri Thức

📌 Công việc:

- Thiết kế visual núi với 5 cấp độ.

- Tính toán vị trí user trên núi.

- Hiển thị avatar và animation.

🏔️ 5 Cấp độ trên núi:

| Cấp | Tên | Điều kiện (Điểm) | Mô tả Visual |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chân núi | 0 - 200 | Khu vực xuất phát, cỏ xanh, con đường rộng. |
| 2 | Lưng chừng | 201 - 500 | Đường mòn, cây thưa, độ cao trung bình. |
| 3 | Sườn cao | 501 - 1000 | Đường dốc hơn, ít cây, có mây mờ. |
| 4 | Đỉnh phụ | 1001 - 2000 | Gần đỉnh, có tuyết nhẹ, view đẹp. |
| 5 | Đỉnh cao nhất | 2000+ | Đỉnh núi có cờ, tuyết phủ, mây bên dưới. |

📐 Công thức tính vị trí:

JavaScript

function calculateMountainPosition(totalPoints) {

if (totalPoints <= 200) return {level: 1, name: "Chân núi", progress: totalPoints / 200};

if (totalPoints <= 500) return {level: 2, name: "Lưng chừng", progress: (totalPoints - 200) / 300};

if (totalPoints <= 1000) return {level: 3, name: "Sườn cao", progress: (totalPoints - 500) / 500};

if (totalPoints <= 2000) return {level: 4, name: "Đỉnh phụ", progress: (totalPoints - 1000) / 1000};

return {level: 5, name: "Đỉnh cao nhất", progress: 1};

}

🎨 Hiển thị trên UI:

- Hình nền núi: SVG/PNG nhiều layer, màu sắc phân cấp, điểm milestone.

- Avatar user: Vị trí Y theo progress, animation leo dốc, tooltip tên + điểm.

- Top users khác: Hiển thị 10-20 user lân cận (± 5 ranks), click xem profile.

- Leaderboard: Bảng Top 10 Overall (All time / Month / Week).

22. Xây Dựng Leaderboard API

📌 Công việc: Query và rank users, Cache kết quả, Real-time update (tuỳ chọn).

🔌 API Endpoints:

- GET /api/leaderboard/global

  - Input: {timeRange, limit, offset}.

  - Output: List leaderboard + currentUser rank.

- GET /api/leaderboard/topic

  - Input: {topicId, limit}.

  - Ranking: Theo User_Progress.quizAccuracy hoặc điểm topic.

- GET /api/leaderboard/nearby

  - Input: {userId, range}.

  - Mục đích: Lấy users xung quanh để hiển thị trên bản đồ núi.

⚙️ Logic tính & Caching:

- Ranking: Query Users (All time) hoặc Aggregate Answer_History (Month/Week).

- Caching: Cache 5 phút (Script Properties / Cache Service). Invalidate khi có điểm mới hoặc Admin update. Background trigger refresh mỗi 5 phút.

- Tối ưu: Index cột totalPoints.

23. Hệ Thống Achievements (Thành Tựu)

📌 Các loại Achievement:

- A. Quiz-based:

  - ACH001 - Khởi đầu (10 câu).

  - ACH005 - Perfect Streak (10 câu đúng liên tiếp).

  - ACH007 - No Hints (20 câu không gợi ý).

- B. Puzzle-based:

  - ACH008 - Puzzle Solver (20 puzzle).

  - ACH009 - Code Detective (10 Fix Bug).

- C. Challenge-based:

  - ACH013 - Challenge Hero (5 challenges).

  - ACH015 - Speed Challenger (Xong trước 50% time).

- D. Streak-based:

  - ACH017 - Week Warrior (7 ngày liên tục).

  - ACH019 - Daily Habit (Daily goal 10 ngày).

- E. Topic-based:

  - ACH022 - Knowledge Seeker (Hoàn thành tất cả topics).

- F. Special:

  - ACH025 - Chatty (Chat AI 100 lần).

  - ACH027 - Night Owl (Học sau 10h tối 5 lần).

⚙️ Logic kiểm tra:

Chạy hàm checkAchievements(userId, actionType) sau mỗi hành động quan trọng. So sánh UserStats với Condition trong DB.

🔔 Notification:

- Popup/Toast: Icon + Tên + Điểm thưởng + Animation confetti.

- Profile Badge: Dot đỏ "New".

J. NOTEBOOK - GHI CHÚ KIẾN THỨC CÁ NHÂN

24. Xây Dựng Notebook System

📌 Công việc: CRUD Notes, Tìm kiếm, Tag management.

🔌 API Endpoints:

- POST /api/notebook/create: Input {userId, topicId, title, content, tags}.

- GET /api/notebook/list: Filter, Pagination, Sort (createdAt).

- GET /api/notebook/get: Get detail + Increment viewCount.

- PUT /api/notebook/update: Update content, tags, status.

- DELETE /api/notebook/delete: Soft/Hard delete.

- GET /api/notebook/tags: List tags + count (cho Cloud/Filter).

🎨 UI Features:

- Quick Save: Nút "Lưu kiến thức" ngay sau khi xem giải thích Quiz/Puzzle (Auto-fill content).

- List View: Card layout, Search bar, Sidebar filter.

- Detail View: Rich content, Related question link.

25. Rich Text Editor (Tuỳ chọn)

- Integration: Quill.js hoặc TinyMCE.

- Features: Bold, Italic, Code block (Syntax highlighting), List.

- Lưu trữ: Sanitize HTML trước khi lưu vào User_Notebooks.content.

K. CHATBOT AI

26. Xây Dựng Chatbot Interface

📌 UI Components:

- Floating Button: Góc phải dưới, Badge tin nhắn mới, Pulse animation.

- Chat Window:

  - History: Message bubbles (User/AI), Avatar, Timestamp.

  - Input: Auto-grow textarea, Send button.

- Message Types: Text, Code block, Quick replies buttons, Typing indicator.

🔄 Flow Chat:

Plaintext

User click -> Mở Window -> Load History

↓

User gửi Message -> Show Typing Indicator -> Gửi Request kèm Context

↓

Server Call AI API -> Lưu Chat_History -> Trả về Client

↓

Hiển thị AI Message -> Ẩn Indicator

🧠 Context-aware:

- Biết user đang làm câu hỏi nào (để gợi ý, không giải hộ).

- Biết topic đang học.

- Gợi ý Quick reply: "Giải thích thêm", "Cho ví dụ", "Tóm tắt".

27. Chatbot Logic & NLP

⚙️ Intent Detection (Cơ bản):

- request_hint: Từ khóa "gợi ý", "hint".

- request_explanation: Từ khóa "giải thích", "tại sao".

- request_answer: Từ khóa "đáp án", "giải giúp".

- greeting: "xin chào", "hi".

🤖 Prompt Generation:

Dựa trên Intent và Context để ghép System Prompt phù hợp.

Ví dụ (Request Hint): "Học sinh đang làm câu [Question Text]. Hãy đưa gợi ý nhẹ, không nói đáp án."

L. CÁC TÍNH NĂNG BỔ SUNG

28. Daily Goal & Streak System

📌 Cấu trúc:

- Settings: dailyGoalQuestions (số câu/ngày), notificationTime.

- Logic Streak:

  - Check lastActiveDate khi user action.

  - Diff = 1 ngày -> streak++.

  - Diff > 1 ngày -> streak = 1.

- Daily Progress: Đếm số câu trả lời trong ngày so với Goal. Hiển thị Progress bar trên Dashboard.

29. Search & Filter System

🔍 Phạm vi tìm kiếm:

- Topics: Title, Description.

- Questions: Text, Explanation (cho Admin).

- Notebook: Title, Content, Tags.

⚙️ Filter logic:

- By Topic / Tags / Difficulty / Date.

- Sort by Relevance / Date / ViewCount.

30. Admin Dashboard

🛡️ Routes (Role = Admin):

- /admin/dashboard: Overview (User active, Top topics).

- /admin/topics: CRUD, Reorder, Set conditions.

- /admin/questions: List, Edit, Bulk actions, Test question.

- /admin/users: Manage users, Ban/Unban.

- /admin/analytics: Engagement, AI usage cost, Question difficulty stats.

🚀 PHẦN 5: DEPLOYMENT, TESTING & ROADMAP PHÁT TRIỂN

M. TRIỂN KHAI (DEPLOYMENT)

31. Chuẩn Bị Môi Trường Google Apps Script

📌 Công việc: Setup project structure, Config clasp, Quản lý versions.

📂 Cấu trúc thư mục project:

Plaintext

quiz-flashcard-app/

├── .clasp.json                 # Clasp config

├── .claspignore                # Files to ignore

├── appsscript.json             # Apps Script manifest

├── README.md

├── package.json                # (Optional) nếu dùng npm

│

├── Code.js                     # Entry point, routing

│

├── config/

│   ├── constants.gs            # Hằng số, IDs

│   └── schema.gs               # Database schema

│

├── server/

│   ├── main.gs                 # Main server functions

│   ├── router.gs               # Request routing

│   └── authMiddleware.gs       # Authentication

│

├── services/

│   ├── userService.gs          # User management

│   ├── topicService.gs         # Topic operations

│   ├── quizService.gs          # Quiz game logic

│   ├── puzzleService.gs        # Puzzle game logic

│   ├── challengeService.gs     # Challenge logic

│   ├── notebookService.gs      # Notebook CRUD

│   ├── leaderboardService.gs   # Leaderboard calculations

│   ├── achievementService.gs   # Achievement system

│   ├── aiService.gs            # AI integration (Gemini)

│   └── dbService.gs            # Database operations

│

├── utils/

│   ├── idGenerator.gs          # Generate IDs

│   ├── dateUtils.gs            # Date helpers

│   ├── validationUtils.gs      # Input validation

│   └── responseUtils.gs        # Response formatting

│

├── views/

│   ├── index.html              # Landing page

│   ├── page_login.html         # Login page

│   ├── page_dashboard.html     # Main dashboard

│   ├── page_topics.html        # Topics list

│   ├── page_quiz.html          # Quiz game

│   ├── page_puzzle.html        # Puzzle game

│   ├── page_challenge.html     # Challenge mode

│   ├── page_notebook.html      # Notebook

│   ├── page_leaderboard.html   # Leaderboard & mountain

│   ├── page_profile.html       # User profile

│   ├── page_admin.html         # Admin dashboard

│   ├── styles.html             # Global CSS

│   └── client_js.html          # Global JS

│

└── triggers.gs                 # Apps Script triggers

📄 File .clasp.json:

JSON

{

"scriptId": "YOUR_SCRIPT_ID_HERE",

"rootDir": "./",

"projectId": "YOUR_GCP_PROJECT_ID"

}

📄 File .claspignore:

Plaintext

**/**

!**/*.gs

!**/*.html

!**/*.json

!appsscript.json

.git/**

node_modules/**

README.md

package.json

📄 File appsscript.json:

JSON

{

"timeZone": "Asia/Ho_Chi_Minh",

"dependencies": {

"enabledAdvancedServices": [

{

"userSymbol": "Sheets",

"serviceId": "sheets",

"version": "v4"

}

]

},

"exceptionLogging": "STACKDRIVER",

"runtimeVersion": "V8",

"webapp": {

"access": "ANYONE_ANONYMOUS",

"executeAs": "USER_DEPLOYING"

}

}

32. Cài Đặt & Config Clasp

📌 Công việc: Install clasp CLI, Login, Push code.

- Cài đặt clasp:

PowerShell

npm install -g @google/clasp

- Login Google account:

PowerShell

clasp login

- Tạo project mới (hoặc clone):

PowerShell

clasp create --type webapp --title "Quiz Game - Learning Platform"

# Hoặc clone: clasp clone YOUR_SCRIPT_ID

- Push code lên:

PowerShell

clasp push

- Deploy as web app:

PowerShell

clasp deploy --description "Initial deployment"

Hoặc qua GUI: Editor -> Deploy -> Web App -> Execute as: Me -> Access: Anyone.

- Lưu Deployment URL: Cập nhật vào config/constants.gs.

33. Setup Google Sheets Database

📌 Công việc: Tạo sheets, Import data, Script tự động init.

⚙️ Script scripts/initDatabase.gs:

JavaScript

function initializeDatabase() {

const ss = SpreadsheetApp.openById(CONFIG.SPREADSHEET_ID);

const sheetsToCreate = [

{name: "Users", columns: ["userId", "googleId", "email", "displayName", "avatarUrl", "role", "level", "totalPoints", "currentStreak", "longestStreak", "lastActiveDate", "createdAt", "isActive", "mountainPosition", "totalQuizAnswered", "totalPuzzleSolved", "totalChallengeCompleted"]},

{name: "Topics", columns: ["topicId", "title", "description", "category", "order", "iconUrl", "estimatedTime", "prerequisiteTopics", "isLocked", "unlockCondition", "createdBy", "createdAt", "updatedAt"]},

{name: "MCQ_Questions", columns: ["questionId", "topicId", "questionText", "optionA", "optionB", "optionC", "optionD", "correctAnswer", "explanation", "difficulty", "hint", "points", "relatedTopics", "imageUrl", "timeLimit", "aiPromptTemplate", "cachedExplanation"]},

{name: "Code_Puzzles", columns: ["puzzleId", "topicId", "puzzleType", "title", "description", "codeBlocks", "correctOrder", "correctAnswer", "buggyLine", "fixedCode", "explanation", "difficulty", "hints", "points"]},

{name: "Challenges", columns: ["challengeId", "topicId", "title", "description", "difficulty", "unlockCondition", "questionList", "timeLimit", "passingScore", "maxAttempts", "rewards", "story"]},

{name: "Challenge_Questions", columns: ["questionId", "challengeId", "questionType", "content", "answer", "aiGradingPrompt"]},

{name: "User_Progress", columns: ["progressId", "userId", "topicId", "quizCompleted", "quizCorrect", "quizAccuracy", "puzzleCompleted", "puzzleCorrect", "challengeAttempts", "challengePassed", "topicStatus", "currentDifficulty", "estimatedLevel", "weakPoints", "lastQuestionId", "lastActivityDate", "startedAt", "completedAt"]},

{name: "Answer_History", columns: ["historyId", "userId", "questionId", "questionType", "topicId", "userAnswer", "correctAnswer", "isCorrect", "timeTaken", "pointsEarned", "hintUsed", "attemptNumber", "difficulty", "answeredAt", "aiExplanation", "sessionId"]},

{name: "User_Notebooks", columns: ["noteId", "userId", "topicId", "questionId", "title", "content", "tags", "isImportant", "createdAt", "updatedAt", "viewCount", "lastViewedAt"]},

{name: "Achievements", columns: ["achievementId", "title", "description", "iconUrl", "category", "condition", "points", "rarity"]},

{name: "User_Achievements", columns: ["userAchievementId", "userId", "achievementId", "unlockedAt", "isViewed", "viewedAt"]},

{name: "Leaderboard", columns: ["rank", "userId", "displayName", "avatarUrl", "totalPoints", "mountainPosition", "level", "lastUpdated"]},

{name: "AI_Evaluations", columns: ["evaluationId", "userId", "topicId", "evaluationType", "accuracyScore", "speedScore", "consistencyScore", "overallScore", "estimatedLevel", "strengths", "weaknesses", "recommendations", "aiModel", "aiPrompt", "aiResponse", "evaluatedAt"]},

{name: "Chat_History", columns: ["chatId", "userId", "userMessage", "aiResponse", "context", "sentimentScore", "isHelpful", "feedbackRating", "createdAt"]},

{name: "System_Logs", columns: ["logId", "timestamp", "level", "category", "userId", "action", "details", "errorMessage"]},

{name: "User_Settings", columns: ["userId", "dailyGoalQuestions", "notificationEnabled", "notificationTime", "theme", "language"]}

];

sheetsToCreate.forEach(sheetConfig => {

let sheet = ss.getSheetByName(sheetConfig.name);

if (!sheet) {

sheet = ss.insertSheet(sheetConfig.name);

sheet.getRange(1, 1, 1, sheetConfig.columns.length)

.setValues([sheetConfig.columns])

.setFontWeight("bold")

.setBackground("#4A90E2")

.setFontColor("#FFFFFF");

sheet.setFrozenRows(1);

sheet.autoResizeColumns(1, sheetConfig.columns.length);

Logger.log(`Created sheet: ${sheetConfig.name}`);

}

});

Logger.log("Database initialization complete!");

}

34. Configure Environment Variables

📌 Công việc: Lưu API keys và secrets vào Script Properties.

🛡️ Script Properties:

JavaScript

function setEnvironmentVariables() {

const scriptProperties = PropertiesService.getScriptProperties();

scriptProperties.setProperties({

'GEMINI_API_KEY': 'YOUR_GEMINI_API_KEY_HERE',

'SPREADSHEET_ID': 'YOUR_SPREADSHEET_ID_HERE',

'OAUTH_CLIENT_ID': 'YOUR_OAUTH_CLIENT_ID',

'OAUTH_CLIENT_SECRET': 'YOUR_OAUTH_CLIENT_SECRET',

'SESSION_SECRET': 'RANDOM_SECRET_STRING_FOR_JWT',

'ADMIN_EMAIL': 'admin@yourdomain.com'

});

}

Lưu ý: Tạo file config/secrets.example.gs để template và thêm secrets.gs vào .gitignore để tránh lộ thông tin khi commit.

35. Unit Testing với Apps Script

📌 File: tests/testRunner.gs

JavaScript

function runAllTests() {

testIdGeneration();

testUserOperations();

testQuizLogic();

testStreakCalculation();

testAchievementCheck();

}

function testQuizLogic() {

// Test difficulty adjustment

const testProgress = { userId: "USR_TEST", topicId: "TOP001", currentDifficulty: "Easy", correctStreak: 5 };

const newDifficulty = adjustDifficulty(testProgress);

assertEqual(newDifficulty, "Medium", "Should increase to Medium after 5 correct");

}

function assertEqual(actual, expected, message) {

if (actual !== expected) {

throw new Error(`Assertion failed: ${message}. Expected: ${expected}, Got: ${actual}`);

}

}

36. Manual Testing Checklist

✅ Authentication:

- [ ] Đăng nhập Google thành công

- [ ] Tạo account mới tự động

- [ ] Session token hoạt động

- [ ] Logout thành công

✅ Quiz Game:

- [ ] Hiển thị câu hỏi & Timer

- [ ] Chấm điểm đúng/sai

- [ ] AI giải thích hiển thị

- [ ] Difficulty tăng/giảm đúng logic

✅ Puzzle Game:

- [ ] ARRANGE: Drag & drop OK

- [ ] FIX_BUG: Highlight lỗi OK

- [ ] Hint hoạt động

✅ Challenge Mode:

- [ ] Unlock condition hoạt động

- [ ] Tính điểm & Pass/Fail logic

- [ ] AI evaluation hiển thị

✅ Features khác:

- [ ] Notebook (CRUD, Search)

- [ ] Leaderboard (Rank, Avatar, Mountain Map)

- [ ] Chatbot (Message, Context-aware)

- [ ] Admin Dashboard (Access control)

37. Bug Tracking & Fixing

🐞 Bug Sheet Structure:

| Bug ID | Date | Priority | Category | Description | Status | Assigned |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG001 | 01/12 | High | Quiz | Không chấm điểm đúng | Open | Dev 1 |

Priority: Critical > High > Medium > Low.

Workflow: Reproduce -> Identify -> Fix -> Test -> Deploy -> Verify.